ANX-AD-05-05-C11 - Plan resumen de verificación y validación

| Código | ANX-AD-05-05-C11 | Proyecto | ADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | 1.0.0 | Estado | Aprobado |
| Fecha | 24/04/2026 |  |  |

Uso: resumir estrategia, alcance, criterios, evidencias y desviaciones del release o incremento.

# Alcance y estrategia

| Elemento | Descripción | Responsable | Referencia al SDP |
| --- | --- | --- | --- |
| Release / incremento | Aplica a cada release REL-x.y.z y a los incrementos que alcancen Gate 2 o Gate 3. La liberación se basa en alcance verificado, baseline vigente, riesgos actualizados y aprobación formal. | Product Owner / Technical Lead / QA | 5.1, 5.6, 12.5 |
| Niveles de prueba | La verificación se organiza por niveles: unidad, integración y sistema; se complementa con pruebas de ciberseguridad y verificación explícita de controles de riesgo cuando aplique. | Ingeniería de Verificación y Pruebas / Desarrollo / QA | 5.6, 10.1, 10.6, 14.5 |
| Entorno(s) | Las evidencias se generan en desarrollo controlado, CI/CD, staging/pruebas y entorno de validación representativo del uso previsto. Producción solo se utiliza tras la liberación aprobada. | DevOps / Ingeniería de Verificación y Pruebas / QA | 5.4, 5.6, 11.2, 16.4 |
| Riesgos / controles en alcance | Todo requisito o cambio con impacto en RISK o ciberseguridad debe mantener trazabilidad RISK - SRS - VER - Release y contar con evidencia de eficacia antes de liberar la versión correspondiente. | QA / RA / Technical Lead | 6.4, 6.6, 10.5, 14.8 |

# Resumen de verificación

| Nivel | Casos previstos | Ejecutados | PASS | FAIL / desviaciones | Referencia reporte / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad | Según SRS en alcance | 100% de los previstos aplicables | Resultado registrado | Gestionado según 10.7 | FT-SW-VER-001 |
| Integración | Según interfaces y cambios | 100% antes de Gate 3 | Resultado registrado | Gestionado según 10.7 | FT-SW-VER-001 |
| Sistema | Según flujos del release | 100% antes de liberación | Resultado registrado | Gestionado según 10.7 | FT-SW-VER-001 |
| Ciberseguridad | Según 6.6 y 10.6 | Según superficie de ataque y dependencias | Resultado registrado | Hallazgos documentados y tratados | FT-SW-SEC-005-C15 |
| Controles de riesgo | ≥ 1 prueba por RISK relevante | 100% antes de release | Resultado registrado | Bloquea release salvo decisión formal | Anexo A Matriz de trazabilidad |

# Validación

| Escenario / flujo | Usuario / representante | Entorno | Resultado | Referencia evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consulta integrada del estado del paciente en layout resumen | Profesional sanitario / usuario representativo | Entorno de validación representativo | Validar utilidad, visibilidad y comprensión; resultado registrado | VAL-001 / acta de validación |
| Revisión de layouts clínicos (hemodinámico, respiratorio, renal, tendencias, enfermería) | Usuario representativo + PO/UI-UX | Staging / demo con datos representativos | Validar navegación, interpretación y consistencia visual | VAL-002 / evidencia de validación |
| Comportamiento ante datos incompletos o indisponibilidad parcial de fuente | Usuario representativo + QA/Technical Lead | Entorno simulado controlado | Validar mensajes, degradación controlada y continuidad de uso | VAL-003 / reporte de escenario |
| Aceptación del uso previsto y límites de uso | QA / RA / experto de dominio cuando aplique | Revisión de escenario representativo | Conclusión de aptitud para uso previsto con aprobación formal | VAL-004 / conclusiones 11.3 |

# 4. Desviaciones, decisiones y aprobaciones

| ID | Descripción | Impacto | Decisión | Acción / cierre | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DV-01 | Fallo en verificación funcional o no funcional | Bloquea cierre y puede bloquear Gate 3 | Corregir + re-verificar; aceptación solo formal | Registrar desviación, actualizar trazas y repetir pruebas | V&V y QA |
| DV-02 | Fallo en control de riesgo o requisito cyber | No liberable sin evaluación formal | Bloqueo de release salvo decisión documentada | Actualizar RISK/SRS/VER y reevaluar release | QA, RA y TL |
| DV-03 | Hallazgo abierto de seguridad o vulnerabilidad | Puede requerir hotfix o exclusión del release | Mitigar, corregir o aceptar temporalmente | Registrar en vulnerability log y reflejar en release | QA, TL y RA |
| DV-04 | Desviación del procedimiento de prueba o entorno | Invalida o condiciona la evidencia | Repetir prueba o justificar aceptabilidad | Documentar desviación y cerrar con evidencia válida | V&V y QA |
| DV-05 | Observaciones relevantes de validación | Puede requerir ajuste de UR/PRD, SRS o release | Corregir, planificar cambio o aceptar con justificación | Actualizar requisitos y plan de liberación si aplica | PO, QA y RA experto |