Registro de evidencia de validación

| Código | FT-SW-VAL-001-C11 | Proyecto | ADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | 1.0.0 | Estado | Aprobado |
| Área | Producto | Fecha | 30/04/2026 |
| Release evaluada | REL-ADAS-1.0.0 | Versión de software | 1.0.0 |

Propósito del entregable. Documentar de forma controlada los registros, resultados, observaciones y conclusiones que soportan la validación de una versión del producto, dejando constancia de qué se validó, en qué condiciones, con qué criterios y con qué resultado.

Instrucción de uso. Completar este formato cuando una versión o cambio requiera validación. La evidencia referenciada debe quedar identificada, vinculada a la versión evaluada y, cuando la liberación dependa de esta actividad, incorporada o referenciada en el Release Audit Package correspondiente.

## Objeto y alcance

Este formato se utiliza para registrar la evidencia de validación de una versión concreta del producto o de un cambio funcional relevante. Su alcance comprende los escenarios validados, las condiciones de ejecución, los criterios aplicados, los resultados obtenidos y la conclusión global de validación.

## Datos generales de la validación

| ID de validación | VAL-ADAS-001 | Uso previsto / referencia | [Documento Uso Previsto v1.0 – Sección 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ámbito / módulo | WebDisplay + Integración HL7 + Admin | Entorno | Staging |
| Perfiles participantes | Facultativo (representativo), QA | Referencia release audit package | RAP-ADAS-1.0.0 |
| Documento(s) / evidencia(s) asociadas | Casos de prueba, capturas, logs | Resultado global | PASS |

## Registro de escenarios y evidencia de validación

| ID escenario / registro | Qué se validó | Condiciones / entorno | Criterio de aceptación | Evidencia generada o referenciada | Resultado | Observaciones | Conclusión parcial | Vinculación a versión / release |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAL-ADAS-001 | Visualización de pacientes en display | Staging, datos HL7 de prueba | Información visible sin errores | Capturas + logs | PASS | Sin incidencias | Correcto | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-002 | Actualización en tiempo real (WebSocket) | Simulación eventos HL7 | Actualización inmediata en display | Logs + capturas | PASS | Latencia adecuada | Correcto | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-003 | Control de roles (RBAC) | Usuarios Admin/Enfermería | Restricciones correctas | Tests acceso | PASS | OK | Correcto | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-004 | Integración HL7 (ADT/ORU/ORM) | Mensajes simulados | Datos recibidos y mostrados | Logs integración | PASS | Sin pérdida de mensajes | Correcto | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-005 | Configuración desde Admin | Entorno staging | Configuración aplicada correctamente | Capturas | PASS | OK | Correcto | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-006 | Ausencia de lógica clínica | Revisión funcional + técnica | El sistema no interpreta datos clínicos ni toma decisiones | SRS + revisión | PASS | Sistema informativo | Conforme Clase A | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-007 | Representación de datos en UI | Datos variados | Sin errores visuales | Capturas | PASS | Layout correcto | Correcto | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-008 | Autenticación de usuarios | Intento con credenciales válidas/inválidas | Acceso sólo con credenciales válidas. | Logs autenticación | PASS | OK | Control acceso correcto | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-009 | Uso de HTTPS/TLS | Acceso por navegador | No se permite HTTP | Configuración servidor + test | PASS | Solo conexiones seguras | Seguridad correcta | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-010 | Reconexión ante fallo de la red de datos | Corte de conexión simulado | Reconexión automática | Logs | PASS | Reconexión correcta | Resiliencia adecuada | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-011 | Compatibilidad Chrome/Firefox/Edge | Últimas versiones | Funcionamiento correcto | Tests manuales | PASS | OK | Compatible | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-012 | Configuración desde módulo Admin | Usuario admin | Configuración aplicada | Capturas | PASS | OK | Correcto | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-013 | Independencia de lógica clínica | Revisión funcional + técnica | No se generan decisiones clínicas | SRS + revisión | PASS | Sistema informático | Conforme clase A | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-014 | Comprensión de la información mostrada en el display | Staging, perfil clínico (usuario representativo) | El usuario interpreta correctamente la información sin ambigüedades | Acta de validación + observaciones | PASS | Visualización clara | Uso adecuado | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-015 | Adecuación del sistema al flujo de trabajo clínico | Simulación uso real | No interfiere con la operativa clínica | Observaciones experto clínico | PASS | Integración correcta | Compatible | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-016 | Visualización de alarmas recibidas | Alarmas externas | Se muestran sin modificar contenido | Logs + revisión | PASS | Sin interpretación | Correcto | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-017 | Añadir paciente en display | Staging, usuario clínico representativo | El paciente se añade correctamente en el punto de cuidado seleccionado | Capturas + logs | PASS | Operación correcta | Funcionalidad validada | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-018 | Edición manual de datos en display | Usuario autorizado | Cambios guardados correctamente | Capturas | PASS | Sin errores | Correcto | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-019 | Movimiento de paciente | Usuario autorizado | Posición actualizada correctamente | Capturas + logs | PASS | Fluido | Validado | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-020 | Salida de paciente | Usuario autorizado | El paciente deja de mostrarse | Logs + UI | PASS | OK | Correcto | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-021 | Consistencia tras modificaciones manuales | Ediciones múltiples | UI consistente sin errores | Capturas | PASS | Sin inconsistencias | Correcto | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-022 | Uso simultáneo por varios usuarios | 2+ sesiones | Cambios visibles correctamente | Logs + capturas | PASS | Sin conflictos | Correcto | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-023 | Gestión de datos incompletos | Datos faltantes | Visualización sin errores | UI | PASS | Manejo correcto | Robustez adecuada | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-024 | Visualización de gráfica TAS-TAD-TAM | Integración de datos | Visualización de gráfica | UI | PASS | OK | Correcto | REL-ADAS-1.0.0 |
| VAL-ADAS-025 | Aprobación global del perfil clínico | Revisión global del sistema | El sistema es apto para su uso previsto | Documento de validación | PASS | Sin incidencias | Validación completada | REL-ADAS-1.0.0 |

## Conclusión de validación

| Conclusión global | El sistema es apto para su uso previsto como plataforma de integración y visualización, sin procesamiento clínico ni toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Desviaciones / incidencias abiertas | Ninguna |
| Justificación de aceptabilidad, cuando aplique | Todos los escenarios cumplen criterios. Uso previsto respetado. |
| Referencia a paquete de auditoría / release | RAP-ADAS-1.0.0 |

## Cierre

| Preparado por | Fernando Igual | Fecha | 27/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisado por | Julián Rojas | Fecha | 28/04/2026 |
| Aprobado por, cuando aplique | QA | Fecha | 30/04/2026 |

Nota. Cuando la liberación de la versión dependa de esta validación, la referencia a este registro y a sus evidencias asociadas debe incorporarse al Release Audit Package correspondiente.