Plantilla - Issues abiertos y aceptabilidad

| Código | FT-SW-REL-003-C12 | Versión | 0.1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Aprobado | Proyecto | ADAS |
| Fecha | 30/04/2026 | Release / Baseline | 1.0.0 |

Uso: registrar de forma mínima los defectos, incidencias o limitaciones conocidas que permanecen abiertas en una release y justificar su aceptabilidad antes de la liberación.

# Registro de issues abiertos

| ID issue | Descripción breve | Clasificación | Impacto | Justificación de aceptabilidad | Plan / release objetivo | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISS-001 | En la colección de pointOfcares el core no completa el objeto referente a los dispositivos (cameras) aunque tenga un id de la tabla cameras al momento de devolver la información al front | Funcional | Bajo | El objeto cameras se completa en los procesos internos donde es requerido y la configuración de pointOfCares se puede completar manualmente en base de datos para proporcionarlal front sin que el core reciba ninguna excepcion critica de funcionamiento ya que estos campos son opcionales y aceptados por el modelo de datos del core |  | QA |

# Regla mínima de uso

No debe quedar abierto ningún issue con impacto no evaluado sobre riesgos, controles de seguridad o conformidad de la release.

Si el issue afecta seguridad del producto, ciberseguridad o riesgo residual, debe existir evaluación explícita y revisión de QA y/o RA cuando aplique.

Toda aceptación debe quedar vinculada a la release y al plan de corrección o seguimiento posterior.