# Plantilla · Registro de revisión y decisiones de requisitos

| Código | FT-SW-RR-AD-C6 | Proyecto | ADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | 1.0.0 | Estado | Aprobado |
| Fecha | 29/10/2025 |  |  |

Uso: registrar revisiones, observaciones, decisiones, excepciones y baseline vigente de UR/PRD, SRS y requisitos de seguridad.

| Artefacto / ID | Tipo | Versión | Criterios revisados | Observaciones / acciones | Decisión | Impacto (diseño / verificación / riesgo / release) | Revisores | Fecha | Referencia baseline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT-SW-001 | Organización / RACI | 0.1 | - Definición de roles del ciclo de vida - Asignación nominal vigente - Independencia de funciones (RACI) - Separación entre desarrollo, QA y RA | Se valida la correcta asignación de roles y responsabilidades según IEC 62304. Se confirma independencia entre implementación (DEV), verificación (QA) y aprobación (QA/RA). | Aprobado | Impacto organizativo: asegura segregación de funciones y cumplimiento del SGC. No impacto en diseño ni riesgo clínico. | Gerardo Roger, Fernando Igual, Julián Rojas | 19/01/2026 | 1.0 |
| FT-SW-002 | Organización / Roles / Competencias | 0.1 | - Definición del propósito de cada rol - Responsabilidades y límites por fase (requisitos, diseño, implementación, verificación, release) - Independencia de roles (no autoaprobación) - Competencias y formación requerida | Se verifica que cada rol tiene responsabilidades claramente definidas y no solapadas. Se confirma que las actividades críticas (verificación, aprobación) no pueden ser realizadas por el mismo rol que implementa el cambio. Se recomienda mantener evidencia de competencias del equipo (formación/certificaciones). | Aprobado | Impacto en gobernanza del ciclo de vida: garantiza que los requisitos, diseño, implementación y verificación cumplen IEC 62304. Reduce riesgo organizativo. | Gerardo Roger, Fernando Igual, Julián Rojas | 28/01/2026 | 1.0 |
| FT-SW-003 | Formación / Competencias | 0.1 | - Definición del plan de formación por rol - Cobertura de formación en procesos SGC (IEC 62304, ISO 14971, seguridad) - Registro de ejecución y evidencias de formación - Evaluación de efectividad de la formación | Se verifica que el plan cubre formación inicial y recurrente por rol. Se recomienda asegurar evidencia de asistencia y evaluación (ej. cuestionario, revisión supervisada). Se confirma alineación con FT-SW-002 (competencias del rol). | Aprobado | Impacto en competencias del equipo: garantiza que las actividades del ciclo de vida se ejecutan por personal cualificado. Reduce riesgo organizativo. Sin impacto directo en diseño o comportamiento del sistema. | Gerardo Roger, Fernando Igual, Julián Rojas | 02/02/2026 | 1.0 |
| FT-SW-004 | SOUP / Proveedores / Software de terceros | 0.1 | - Identificación completa de dependencias externas (librerías, frameworks, APIs) - Clasificación de criticidad (Alta / Media / Baja) - Estado de aprobación de cada componente - Revisión de licencias - Gestión de vulnerabilidades (CVE, estado) - Separación entre producto y herramientas de desarrollo | Se verifica que todas las dependencias relevantes están identificadas y clasificadas. Se confirma que los componentes críticos (DB, seguridad, autenticación, mensajería) están marcados como “Alta”. Se recomienda mantener monitorización continua de vulnerabilidades (CVE) y revisión periódica del SBOM. | Aprobado | Impacto en riesgo y ciberseguridad: uso de SOUP gestionado mediante control de versiones, licencias y vulnerabilidades. No introduce lógica clínica. Impacto en mantenimiento y evaluación continua. | Gerardo Roger, Fernando Igual, Julián Rojas | 26/02/2026 | 1.0 |
| FT-SW-005 | Revisión / Aprobación | 0.1 | - Existencia de registro trazable de revisiones - Evidencia de revisiones técnicas y documentales - Registro de aprobaciones formales - Inclusión de autor, revisor y resultado - Trazabilidad a evidencias | Se valida que el documento permite registrar revisiones y aprobaciones del ciclo de vida conforme al SGC. Se confirma que el formato permite mantener trazabilidad completa. No se identifican desviaciones. | Aprobado | Impacto en verificación y gobernanza del ciclo de vida: asegura evidencia objetiva de revisión y aprobación. No impacto en diseño ni riesgo clínico. | Gerardo Roger, Fernando Igual, Julián Rojas | 02/03/2026 | 1.0 |
| HERR-INV-001 | Herramientas / CI-CD / SOUP / Infraestructura | 1.0 | - Identificación completa de herramientas del ciclo de vida - Clasificación en Categoría A (impacto regulatorio) y B (soporte) - Definición de propósito por herramienta - Estado de cualificación de herramientas críticas - Control de versiones (Docker, SDK, librerías, pipelines) - Uso de herramientas de verificación (NUnit, Karma, Mongo2Go) | Se verifica que las herramientas críticas (CI/CD, compilación, testing, repositorio, Docker, registry) están correctamente clasificadas como Categoría A. Se confirma que su cualificación se basa en evidencia del fabricante y verificación continua mediante tests. Se recomienda mantener control de versiones fijadas y revisión periódica del inventario. | Aprobado | Impacto en verificación y release: asegura que herramientas que generan artefactos o evidencias están controladas y cualificadas. Reduce riesgo de errores en build/test. Impacto indirecto en calidad y trazabilidad del producto. | Gerardo Roger, Fernando Igual, Julián Rojas | 05/03/2026 | 1.0 |
| Tabla 5.3 – Entregables y registros por fase | Planificación / SDP / Gobierno del ciclo de vida | 1.0 | - Definición completa de fases del ciclo de vida (planificación, requisitos, diseño, implementación, verificación, validación, release, mantenimiento) - Identificación de entregables por fase - Definición del momento de generación (temporalidad) - Relación con capítulos del SDP - Inclusión de trazabilidad entre artefactos y fases | Se verifica que el documento cubre todas las fases del ciclo de vida conforme a IEC 62304. Se confirma que cada fase tiene entregables definidos, propósito claro y referencia documental. Se valida coherencia con los artefactos generados (FT-SW-xxx, REQ-AH, SEC, NFR, etc.). No se identifican lagunas. | Aprobado | Impacto transversal: define el marco completo del ciclo de vida, asegurando coherencia entre requisitos, diseño, verificación, release y mantenimiento. Base del SDP y de la trazabilidad global del sistema. | Gerardo Roger, Fernando Igual, Julián Rojas | 10/03/2026 | 1.0 |