[image: ]Epigram · Plantilla controlada · FT-SW-CR-001-C13

Registro de solicitud de cambio (CR)
	Código
	FT-SW-CR-001-C13
	Proyecto
	ADAS

	versión
	1.0.0
	Estado
	Aprobado

	Área
	Desarrollo / Calidad / DevOps
	Fecha
	20/04/2026 

	Documento
	FT-SW-CR-001-C13 - Registro de solicitud de cambio (CR)
	Ámbito
	Software



Propósito del entregable: Documentar de forma controlada toda solicitud de cambio del software, dejando constancia de su origen, clasificación, evaluación de impacto, decisión, verificación y release asociada. Este formato sirve como registro mínimo para sostener la trazabilidad del cambio desde su entrada hasta su cierre.
Instrucción de uso: Completar una plantilla por cada cambio relevante identificado. Mantener vínculo con requisitos, riesgos, verificación, SBOM/SOUP y versión liberada cuando aplique. Si el cambio afecta seguridad, riesgos o documentación regulatoria, registrar expresamente la evaluación y la aprobación correspondiente.
1. Datos generales del cambio
	CR-ID
	CR-ADAS-001
	Fecha de apertura
	 20/04/2026

	Título corto del cambio
	Añadir gráfica
	Componente / módulo
	COM-WebDisplay

	Origen
	mejora 
	Solicitante / fuente
	Personal clínico

	Versión afectada
	1.0.0
	Release prevista
	1.0.1

	Tipo de cambio
	Mejora
	Prioridad
	Alta



2. Descripción y motivación
	Descripción del cambio
	Incluir la gráfica de tendencias TAS‑TAD‑TAM en el WebDisplay para visualización de evolución de valores

	Motivación / justificación
	Mejora de la visualización de datos por parte del personal clínico, facilitando la interpretación visual de la evolución histórica sin añadir lógica clínica ni soporte a decisión

	Evidencia inicial / referencia
	Solicitud de usuario clínico + validación en escenarios VAL-ADAS-024



3. Evaluación de impacto
	Ámbito evaluado
	Impacto / decisión
	Referencia / evidencia

	Requisitos (UR/PRD / SRS)
	Actualización de SRS para incluir visualización de gráfica
	SRS-AD-008

	Riesgos / RMF
	Sin impacto en riesgo clínico; funcionalidad visual
	N/A

	Verificación / casos VER
	Verificación UI
	N/A

	Dependencias / SOUP / SBOM
	Uso de ngx-echarts ya evaluado y aprobado
	FT-SW-004

	Configuración / build /
	Sin impacto en pipeline ni build
	HERR-INV-001

	Despliegue
	Sin impacto en despliegue
	Release estándar

	Documentación de release
	Release Notes 
	REL-ADAS-1.0.1

	Expediente técnico / MDR
	No afecta clasificación ni uso previsto
	N/A



4. Implementación y control del cambio
	Rama /PR / Commits
	feature/add-trend-chart
PR dev #8
Commit f49bea7950
	Revisión técnica
	Fernando Igual

	Desarrollador/a responsable
	Alejandro Escribano
	Fecha de implementación
	23/04/2026

	Prueba específica del cambio
	Captura
	Regresión requerida
	N/A

	Resultado de verificación
	PASS
	Referencia VER / evidencia
	VER-ADAS-084

	Release incorporada
	1.0.1
	Estado
	cerrado



5. Decisión y cierre
	Decisión
	Aprobado

	Justificación de la decisión
	Cambio aporta mejora visual sin impacto en lógica clínica ni riesgos

	Acciones pendientes / seguimiento
	Monitorizar usabilidad

	Referencia a release notes / paquete de auditoría
	1.0.1

	Observaciones
	Funcionalidad puramente informativa



6. Revisiones y aprobaciones
	Revisado por
	Fernando Igual
	Fecha
	23/04/2026

	QA
	Líder Julián Rojas
	Fecha
	24/04/2026

	RA (cuando aplique)
	N/A
	Fecha
	

	Cierre del CR
	Fernando Igual
	Fecha
	25/04/2026





	Código
	FT-SW-CR-001-C13
	Proyecto
	ADAS

	versión
	1.0.1
	Estado
	Aprobado

	Área
	Desarrollo / Calidad / Seguridad
	Fecha
	01/06/2026 

	Documento
	FT-SW-CR-001-C13 - Registro de solicitud de cambio (CR)
	Ámbito
	Software


1. Datos generales del cambio
	CR-ID
	CR-ADAS-002
	Fecha de apertura
	 27/05/2026

	Título corto del cambio
	Asegurar EndPoints
	Componente / módulo
	COM-CORE

	Origen
	Seguridad 
	Solicitante / fuente
	TL / Análisis de vulnerabilidades

	Versión afectada
	1.0.0
	Release prevista
	1.0.1

	Tipo de cambio
	Corrección de seguridad
	Prioridad
	Alta



2. Descripción y motivación
	Descripción del cambio
	Endurecimiento global de seguridad y superficie de ataque

	Motivación / justificación
	Vulnerabilidad detectada: La configuración CORS original permitía cualquier origen

	Evidencia inicial / referencia
	N/A



3. Evaluación de impacto
	Ámbito evaluado
	Impacto / decisión
	Referencia / evidencia

	Requisitos (UR/PRD / SRS)
	N/A
	N/A

	Riesgos / RMF
	Endurecimiento global de seguridad
	RMF 1.0.1

	Verificación / casos VER
	Verificación de los Tests automáticos
	VER-ADAS-084

	Dependencias / SOUP / SBOM
	N/A
	N/A

	Configuración / build /
	Sin impacto en pipeline ni build
	N/A

	Despliegue
	Sin impacto en despliegue
	Release estándar

	Documentación de release
	Release Notes 
	REL-ADAS-1.0.1

	Expediente técnico / MDR
	No afecta
	N/A



4. Implementación y control del cambio
	Rama /PR / Commits
	security/vulnerabilities
Commit 0e5859b77f6730103926e57bc77db3932763dbb4
	Revisión técnica
	Fernando Igual

	Desarrollador/a responsable
	Lola Verde
	Fecha de implementación
	28/05/2026

	Prueba específica del cambio
	N/A
	Regresión requerida
	N/A

	Resultado de verificación
	PASS
	Referencia VER / evidencia
	VER-ADAS-084

	Release incorporada
	1.0.1
	Estado
	cerrado



5. Decisión y cierre
	Decisión
	Aprobado

	Justificación de la decisión
	La configuración CORS original permitía cualquier origen

	Acciones pendientes / seguimiento
	N/A

	Referencia a release notes / paquete de auditoría
	1.0.1

	Observaciones
	N/A



6. Revisiones y aprobaciones
	Revisado por
	Fernando Igual
	Fecha
	02/06/2026

	QA
	Líder Julián Rojas
	Fecha
	02/06/2026

	RA (cuando aplique)
	N/A
	Fecha
	

	Cierre del CR
	Fernando Igual
	Fecha
	02/06/2026





	Código
	FT-SW-CR-001-C13
	Proyecto
	ADAS

	versión
	1.0.1
	Estado
	Aprobado

	Área
	Desarrollo / Calidad / Seguridad
	Fecha
	28/05/2026 

	Documento
	FT-SW-CR-001-C13 - Registro de solicitud de cambio (CR)
	Ámbito
	Software


1. Datos generales del cambio
	CR-ID
	CR-ADAS-003
	Fecha de apertura
	 27/05/2026

	Título corto del cambio
	Sanitización de expresiones regex en consultas Mongo
	Componente / módulo
	COM-Core

	Origen
	Seguridad
	Solicitante / fuente
	TL / Análisis de vulnerabilidades

	Versión afectada
	1.0.0
	Release prevista
	1.0.1

	Tipo de cambio
	Corrección de seguridad
	Prioridad
	Alta


2. Descripción y motivación
	Descripción del cambio
	Corrección de vulnerabilidad de seguridad en consultas MongoDB mediante la sanitización de expresiones regulares construidas a partir de input de usuario.

	Motivación / justificación
	Vulnerabilidad detectada: uso de regex no sanitizado en queries provenientes de input de usuario, permitiendo la ejecución de patrones maliciosos con riesgo de ReDoS (denegación de servicio).

	Evidencia inicial / referencia
	Hallazgo en revisión de código en UserRepository, PatientRepository y ConfigObservationRepository


3. Evaluación de impacto
	Ámbito evaluado
	Impacto / decisión
	Referencia / evidencia

	Requisitos (UR/PRD / SRS)
	N/A
	N/A

	Riesgos / RMF
	Se mitiga riesgo de denegación de servicio por ejecución de regex maliciosos
	RMF 1.0.1

	Verificación / casos VER
	Verificación de los Tests automáticos
	VER-ADAS-084

	Dependencias / SOUP / SBOM
	N/A
	N/A

	Configuración / build /
	Sin impacto en pipeline ni build
	N/A

	Despliegue
	Sin impacto en despliegue
	Release estándar

	Documentación de release
	Release Notes 
	REL-ADAS-1.0.1

	Expediente técnico / MDR
	No afecta
	N/A


4. Implementación y control del cambio
	Rama /PR / Commits
	security/vulnerabilities
Commit 21d2b9db8bcda13c9667baa799de919d601d48c3
	Revisión técnica
	Fernando Igual

	Desarrollador/a responsable
	Lola Verde
	Fecha de implementación
	29/05/2026

	Prueba específica del cambio
	N/A
	Regresión requerida
	N/A

	Resultado de verificación
	PASS
	Referencia VER / evidencia
	VER-ADAS-084

	Release incorporada
	1.0.1
	Estado
	cerrado



5. Decisión y cierre
	Decisión
	Aprobado

	Justificación de la decisión
	Se corrige una vulnerabilidad que permitía la ejecución de expresiones regex maliciosas, eliminando el riesgo de ataques de denegación de servicio y mejorando la estabilidad del sistema

	Acciones pendientes / seguimiento
	N/A

	Referencia a release notes / paquete de auditoría
	1.0.1

	Observaciones
	Se adopta una estrategia de validación de inputs y optimización de queries que reduce el riesgo de ReDoS y mejora el rendimiento general del sistema.



6. Revisiones y aprobaciones
	Revisado por
	Fernando Igual
	Fecha
	02/06/2026

	QA
	Líder Julián Rojas
	Fecha
	02/06/2026

	RA (cuando aplique)
	N/A
	Fecha
	

	Cierre del CR
	Fernando Igual
	Fecha
	02/06/2026





	Código
	FT-SW-CR-001-C13
	Proyecto
	ADAS

	versión
	1.0.1
	Estado
	Aprobado

	Área
	Desarrollo / Calidad / Seguridad
	Fecha
	28/05/2026 

	Documento
	FT-SW-CR-001-C13 - Registro de solicitud de cambio (CR)
	Ámbito
	Software


1. Datos generales del cambio
	CR-ID
	CR-ADAS-004
	Fecha de apertura
	 27/05/2026

	Título corto del cambio
	Actualización de dependencias vulnerables
	Componente / módulo
	COM-Core

	Origen
	Seguridad
	Solicitante / fuente
	TL / Análisis de vulnerabilidades

	Versión afectada
	1.0.0
	Release prevista
	1.0.1

	Tipo de cambio
	Corrección de seguridad
	Prioridad
	Alta


2. Descripción y motivación
	Descripción del cambio
	Actualización de paquetes NuGet vulnerables, eliminación de dependencias obsoletas y adaptación del código a versiones modernas.

	Motivación / justificación
	Presencia de paquetes vulnerables detectados con:
dotnet list package --vulnerable

	Evidencia inicial / referencia
	· Eliminación de Sentry y OpenTelemetry 
· Actualización de paquetes (.NET 8 compatible) 
· Refactor de RabbitMQ y LDAP 
· Migración a NUnit 4


3. Evaluación de impacto
	Ámbito evaluado
	Impacto / decisión
	Referencia / evidencia

	Requisitos (UR/PRD / SRS)
	N/A
	N/A

	Riesgos / RMF
	N/A
	N/A

	Verificación / casos VER
	Verificación de los Tests automáticos
	VER-ADAS-084

	Dependencias / SOUP / SBOM
	
	

	Configuración / build /
	Sin impacto en pipeline ni build
	N/A

	Despliegue
	Sin impacto en despliegue
	Release estándar

	Documentación de release
	Release Notes 
	REL-ADAS-1.0.1

	Expediente técnico / MDR
	No afecta
	N/A


4. Implementación y control del cambio
	Rama /PR / Commits
	security/vulnerabilities
Commits 79a51fd66a46aa44e4ed385f0474d38d741579ac 2ffa148f58f8650efbe3cc7c270658be6117cf35
	Revisión técnica
	Fernando Igual

	Desarrollador/a responsable
	Lola Verde
	Fecha de implementación
	29/05/2026

	Prueba específica del cambio
	N/A
	Regresión requerida
	N/A

	Resultado de verificación
	PASS
	Referencia VER / evidencia
	VER-ADAS-084

	Release incorporada
	1.0.1
	Estado
	cerrado



5. Decisión y cierre
	Decisión
	Aprobado

	Justificación de la decisión
	Actualización de paquetes NuGet vulnerables, eliminación de dependencias obsoletas y adaptación del código a versiones modernas.

	Acciones pendientes / seguimiento
	N/A

	Referencia a release notes / paquete de auditoría
	1.0.1

	Observaciones
	



6. Revisiones y aprobaciones
	Revisado por
	Fernando Igual
	Fecha
	02/06/2026

	QA
	Líder Julián Rojas
	Fecha
	02/06/2026

	RA (cuando aplique)
	N/A
	Fecha
	

	Cierre del CR
	Fernando Igual
	Fecha
	02/06/2026





	Código
	FT-SW-CR-001-C13
	Proyecto
	ADAS

	versión
	1.0.1
	Estado
	Aprobado

	Área
	Desarrollo / Calidad / Seguridad
	Fecha
	29/05/2026 

	Documento
	FT-SW-CR-001-C13 - Registro de solicitud de cambio (CR)
	Ámbito
	Software


7. Datos generales del cambio
	CR-ID
	CR-ADAS-005
	Fecha de apertura
	 28/05/2026

	Título corto del cambio
	Hardening de servicios y comunicaciones
	Componente / módulo
	COM-Core

	Origen
	Seguridad / NFR
	Solicitante / fuente
	TL / Análisis de vulnerabilidades

	Versión afectada
	1.0.0
	Release prevista
	1.0.1

	Tipo de cambio
	MINOR
	Prioridad
	Alta


8. Descripción y motivación
	Descripción del cambio
	Mejoras en control de acceso a servicios internos, gestión eficiente de HttpClient y restricción de comunicaciones externas

	Motivación / justificación
	· Endpoints sin autorización
· Uso incorrecto de HttpClient 
· Falta de control de endpoints externos

	Evidencia inicial / referencia
	· Protección de endpoints 
· Implementación de HttpClientFactory 


9. Evaluación de impacto
	Ámbito evaluado
	Impacto / decisión
	Referencia / evidencia

	Requisitos (UR/PRD / SRS)
	N/A
	N/A

	Riesgos / RMF
	Hardening de servicios y comunicaciones
	RISK-AH-019

	Verificación / casos VER
	Verificación de los Tests automáticos
	VER-ADAS-084

	Dependencias / SOUP / SBOM
	N/A
	N/A

	Configuración / build /
	Sin impacto en pipeline ni build
	N/A

	Despliegue
	Sin impacto en despliegue
	Release estándar

	Documentación de release
	Release Notes 
	REL-ADAS-1.0.1

	Expediente técnico / MDR
	No afecta
	N/A


10. Implementación y control del cambio
	Rama /PR / Commits
	security/vulnerabilities
Commits 0177319f1f2531fee38f644b22bf2e70a8ea0e86
	Revisión técnica
	Fernando Igual

	Desarrollador/a responsable
	Lola Verde
	Fecha de implementación
	29/05/2026

	Prueba específica del cambio
	N/A
	Regresión requerida
	N/A

	Resultado de verificación
	PASS
	Referencia VER / evidencia
	VER-ADAS-084

	Release incorporada
	1.0.1
	Estado
	cerrado



11. Decisión y cierre
	Decisión
	Aprobado

	Justificación de la decisión
	Mejoras en control de acceso a servicios internos, gestión eficiente de HttpClient y restricción de comunicaciones externas

	Acciones pendientes / seguimiento
	N/A

	Referencia a release notes / paquete de auditoría
	1.0.1

	Observaciones
	



12. Revisiones y aprobaciones
	Revisado por
	Fernando Igual
	Fecha
	02/06/2026

	QA
	Líder Julián Rojas
	Fecha
	02/06/2026

	RA (cuando aplique)
	N/A
	Fecha
	

	Cierre del CR
	Fernando Igual
	Fecha
	02/06/2026
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